## Slide 1: 簡報
提案單位：資訊處｜提案日期：2026-03-21

## Slide 2: 提案背景
現行簽核流程跨系統，重工與等待時間高
文件版本分散，追蹤與稽核困難
人工彙整報表耗時，管理決策不即時

## Slide 3: 痛點與影響
流程長：平均處理天數偏高
品質不穩：欄位遺漏與格式不一致
透明度不足：主管難掌握案件卡關點

## Slide 4: 專案目標
流程時間縮短 30%
文件錯誤率降低 50%
建立即時儀表板，提升管理可視性

## Slide 5: 方案比較
重點 A
方案 A：維持現況逐步修補
方案 C：全客製重建
重點 B
方案 B：導入文件流程平台（推薦）

## Slide 6: 建議方案（B）內容
建立統一收件與分派入口
導入範本化產文與欄位驗證
串接既有系統，保留核心資料來源

## Slide 7: 時程規劃
M1：需求訪談與流程盤點
M2：系統設計與原型確認
M3-M4：功能開發與整合
M5：試點上線與教育訓練
M6：正式上線與成效追蹤

## Slide 8: 資源需求
欄位 A
人力：PM 1、後端 2、前端 1、測試 1
配合單位：資訊處、業務單位、稽核單位
欄位 B
預算：軟體授權、開發與維運費

## Slide 9: 風險與對策
重點 A
使用者抗拒：分梯教育訓練 + 超級使用者機制
整合風險：分階段串接與回滾方案
重點 B
資料品質落差：上線前資料清整與驗證規則

## Slide 10: 預期效益
縮短核決週期，提升行政效率
提升資料一致性與稽核可追溯性
提供管理儀表板支援決策

## Slide 11: 決策請求
同意啟動專案與預算核定
同意先行試點一個處室，兩個月內檢核成效
同意成立跨部門專案小組